|  |
| --- |
| ПРОЕКТ  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  **« » 2017г. №**  **Об утверждении муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды**  **территории муниципального образования**  **«Покровское сельское поселение»** |
|  |

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г №10), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Покровское сельское поселение» , Администрация Покровского сельского поселения.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» согласно Приложениям №1-4 к настоящему постановлению.
2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2018г.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Покровского сельского поселения В.Г. Гордиенко

Приложение №1к постановлению

Администрации Покровского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» | |
| Ответственный  исполнитель программы | | | Администрация Покровского сельского поселения | |
| Соисполнители программы | | | отсутствуют | |
| Участники программы | | | -Администрация Покровского сельского поселения;  -организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения;  -сторонние организации, оказывающие услуги по благоустройству (по договорам)  -Жители сельского поселения. | |
| Подпрограммы муниципальной программы | | | 1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | |
| Программно-целевые  инструменты программы | | | отсутствуют | |
| Цели программы | | | Повышение качества и комфорта на территории Покровского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | |
| Задачи  Муниципальной программы | |  | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Покровского сельского поселения.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Покровского сельского поселения | |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | | – | 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий 2. Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения 3. Охват населения благоустроенными территориями общего пользования   Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) | |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | | – | 2018 - 2022 годы  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | | – | 1000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  1000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  Муниципальная программа финансируется из федерального, областного и местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | – | Реализация Программы позволит:  1. Увеличить долю благоустроенных территорий, отвечающих нормативным требованиям.  2. Увеличить долю благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. | |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства в муниципальном образовании «Покровское сельское поселение»**

Одним из приоритетных направлений развития Покровского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Анализ сферы благоустройства в Покровском сельском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Покровском сельском поселении имеются территории общего пользования (центральные улицы, детские, спортивные площадки и т.д.) и территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

2) благоустройство территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: обеспечение освещения общественных территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок и их ограждение, оборудование автомобильных парковок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новых дождевых канализаций, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем присутствует необходимость в обеспечении проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Восстановление асфальтобетонного покрытия, бордюрного ограждения и восстановление ландшафтного дизайна, что является одной из затратных статей расходов. Привлечение средств областного бюджетов позволит увеличить темпы роста благоустройства территорий общего пользования.

Проведение мероприятий по благоустройству объектов, расположенных на территории Покровского сельского поселения, а также территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты реализуемой политики на территории муниципального образования «Покровское сельское поселение», цели, задачи.**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - [Конституции](consultantplus://offline/ref=7DE4564C6C3E3131F6C197F7A47EDC65997FAD42CFF642FC380FC859x8G) Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации Покровского сельского поселения от \_\_.\_\_.2017 № \_\_.

Одним из главных приоритетов развития территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности комфортной среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей комфортной среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни населения. Приоритетным направлением развития комфортной среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных пространств).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Покровское сельское поселение» и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Покровское сельское поселение».

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Покровское сельское поселение».

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей Программы, отражены в Приложении № 2 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении № 2:

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Также, при необходимости, учитывается синхронизация муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании «Покровское сельское поселение» программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 годы.

**4. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы.**

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования «Покровское сельское поселение» утверждено постановление администрации Покровского сельского поселения от \_\_\_.\_\_\_.2017 № \_\_\_ «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Покровское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение», предусматривающее в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы. Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по подготовке и реализации муниципальной программы муниципального образования «Покровское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение».

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием «Покровское сельское поселение» условий предоставления субсидий будет осуществляться министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - главным распорядителем средств бюджета области.

**5.** **Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «Формирование современной среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт, ремонт и содержание наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта;

2) обустройство мест массового отдыха населения.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1. на мероприятие по ремонту наиболее посещаемых муниципальных территорий устанавливается следующий целевой индикатор.

Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = A - B, где:

P3 - увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

А - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в отчетном году, процентов;

В - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в году, предшествующем отчетному году, процентов.

2) на мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (парков) устанавливается следующий целевой индикатор.

Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков).

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P4 = A / B x 100,

где:

P4 - доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков);

A - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц;

B - общее количество мест массового отдыха населения (парков), единиц.

**6. Перечень отдельных основных мероприятий**

**муниципальной программы.**

Перечень мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации «Покровское сельское поселение».

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 3.

**6.1. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения.**

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводится по следующим направлениям:

-устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

-ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

-установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

-устройство парковочных карманов;

-установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства;

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

-устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка грунтом, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, территории, на которых располагаются вазоны, цветочницы;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а так же оснований и подиумов под ними.

**7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав перечня работ**

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Ростовской области, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр в федеральный реестр сметных нормативов.

**7.1. Расчет стоимости работ по благоустройству из минимального перечня работ по благоустройству территорий общего пользования**

а) ремонт проездов и территорий общего пользования населения (асфальтирование) – 1630 руб. за 1 кв.м.;

б) обеспечение освещения территорий общего пользования – 75699,76 руб. (установка одной металлической опоры 219 со светодиодным светильником);

в) установка скамейки МФ-303 – 7879 руб.;

г) установка лавочки - 24 350 руб.;

д) установка скамейки - 14 900 руб.;

е) установка урн для мусора– 3883 руб.;

ж) укладка поребрики-350 руб. за 1 кв.м

**7.2. Расчет стоимости работ по благоустройству из дополнительного перечня работ по благоустройству территорий общего пользования.**

а) устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия) – 740 руб. за 1 кв.м. щебеночного покрытия, 1800 руб. за 1 кв.м. асфальтового покрытия с бортовым камнем, 1100 руб. за 1 кв.м. асфальтового покрытия без бортового камня;

б) устройство расширений проезжих частей – 1630 руб. за 1 кв.м.;

в) устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки: 1900 руб. - асфальтирование 1 кв.м. дорожки с бортовым камнем; 2700 руб. - устройство 1 кв.м. дорожки из тротуарной плитки с бортовым камнем;

г) установка детского, игрового, спортивного оборудования: спортивный комплекс – 414 000 рублей, детский игровой комплекс – 700 000 руб;

д) устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон): 1886 руб. - 1 кв.м. с подготовкой из асфальта под резиновое покрытие толщиной 15 мм, 1686 руб. - 1 кв.м. с подготовкой из асфальта под резиновое покрытие толщиной 10 мм, 1750 руб. - 1 кв.м. с бетонной установкой под резиновое покрытие толщиной 15 мм, 1550 кв.м. - 1 кв.м. с бетонной подготовкой резиновое покрытие толщиной 10 мм;

е) устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава): 3375 руб. - 1 кв.м. универсальной площадки;

ж) установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок: ограждение газона – 4313 руб. за 1 секцию (0,65мх2,0м); ограждение спортивной площадки – 14100 руб. за 1 секцию (3,1мх2,1м);

з) устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок: 75699,76 руб. – установка 1 металлической опоры со светильником;

и) озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.: 5200 руб. – посадка 1 дерева, кустарника, 30000 руб. удаление 1 дерева с корчевкой пня, 530 руб. – 1 кв.м. устройство газона, завоз грунта и планировка – 280 руб. за 1 кв.м.;

к) работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними: в зависимости от веса конструкции (от 1500 руб. до 100000 руб. за элемент);

л) отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, территорий, на которых располагается коврочистка, сушка для белья, вазоны, цветочницы: завоз грунта и планировка – 280 руб. за 1 кв.м., монтаж тротуарного бортового камня – 1150 п.м., монтаж дорожного бортового камня – 1530 п.м.;

м) устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ: 14335 руб. – 1 куб.м – устройство железобетонной подпорной стены;

н) устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями: устройство лестничного марша из бортового камня с ограждением - 1710 руб. – 1 м ступеней;

о) устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по территории маломобильных групп населения: металлический пандус с устройством ограждения – 8286 руб. – 1 кв.м.;

п) установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот): 1200 руб. за установку 1 металлического столбика;

р) установка вазонов, цветочниц: 2500 руб. за 1 бетонную цветочницу (620х425х430), 3802 руб. – за 1 клумбу;

с) установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования: 300000 руб. за объект;

т) ремонт отмосток: 760 руб. – 1 кв.м. асфальтобетонной отмостки.

**8. Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий**

Трудовое участие граждан реализуется при выполнении работ из минимального и дополнительного перечней видов работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, предоставляет в администрацию отчет о трудовом участии жителей, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

**9. Условия об уровне финансового участия жителей**

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству.

Реализация мероприятий по благоустройству из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 2,0 % от общей стоимости таких работ.)

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на счет муниципального образования.

Реквизиты Администрации Покровского сельского поселения:

346830 Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Урицкого 15 .

ИНН 6123013868 КПП 612301001

Отделение Ростов-на-Дону (л/счет 03583132720)

БИК 046015001

Р/сч. 40204810700000000350

ОГРН 1056123007852

ОКПО 04229410

ОКТМО 60636448101

Тел: 8(86347) 2-08-90; sp26276@donpac.ru

Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства в виде процента от стоимости затрат на его реализацию (не менее 2%).

Финансовые средства перечисляются в срок до даты начала работ по благоустройству территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации Покровского сельского поселения в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы в бюджет Покровского сельского поселения с назначением платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений» или «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений» с указанием наименования мероприятия.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации Покровского сельского поселения. Ведомость сбора средств хранится в Администрации Покровского сельского поселения.

Уполномоченный работник Администрации Покровского сельского поселения проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству территорий.

После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирование заинтересованных лиц, Администрация Покровского сельского поселения, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план - график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте Администрации Покровского сельского поселения.

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с населением.

**10. Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения**

При формировании объема работ по благоустройству территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Покровского сельского поселения от 17.10.2017 г. № 57 «Об утверждении Правил благоустройства Покровское сельское поселение.

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства, включенных в муниципальную программу**

Дизайн–проект создается для каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается, администрацией поселения, представителями общественных объединений.

При разработке дизайн-проектов возможно привлечение специалистов архитектурных специальностей профессиональных учебных заведений, в том числе выпускников, а также архитекторов.

Дизайн-проект выносится на общественное обсуждение и утверждается протоколом общественного обсуждения.

**12. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.**

**12.1. Основные принципы и подходы.**

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования «Покровское сельское поселение»;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования «Покровское сельское поселение».

**12.2. Механизмы и социальные технологии**

Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями;

- участие в общественных обсуждениях представителей общественных организаций, депутатов Собрания депутатов Покровского сельского поселения, политических партий, председателей уличных комитетов;

- формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.

**12.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу**

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу:

- совместное определение целей и задач по развитию общественных территорий, потенциалов указанных территорий;

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов общественных территорий;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам озеленения общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования общественных территорий;

- участие в разработке проекта благоустройства общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий.

**12.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве мест общего пользования**

Информирование жителей, организаций о благоустройстве мест общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- размещения информации на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов ( общественной территории);

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты путем организации конкурса рисунков;

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

- участие специалистов администрации в общих собраниях, на которых принимаются решения о представлении предложений по территориям для включения в муниципальную программу;

- организации специалистами администрации поселения отдельных встреч с представителями уличных комитетов для рассмотрения предложений о благоустройстве территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- организации приема заявок на проведение благоустройства территорий, мест общего пользования администрацией Покровского сельского поселения

**13. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**.

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования на 2018 – 2022 годы представлен в [Приложении](#Par1658) 4.

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета – \_\_%, средств бюджета Ростовской области –\_\_%, средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» - \_\_% , а также софинансирование за счет средств жителей в рамках муниципальной программы. Муниципальная программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, которые будут предусмотрены Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ростовской области местным бюджетам в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

**14. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация Программы обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:

1. доля благоустроенных территорий общего пользования.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А / Б х 100, где:

Р2 - доля благоустроенных территорий общего пользования;

А - количество благоустроенных территорий общего пользования, единиц;

Б - общее количество территорий общего пользования, единиц.

**15. Характеристика вклада администрации Покровского сельского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

Данная муниципальная программа предусматривает финансирование за счет следующих источников:

- средств федерального бюджета;

- средств бюджета Ростовской области;

- средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение».

Планируется благоустроить 1 территорию общего пользования населения. Муниципальная программа утверждена, в том числе и с учетом мнения жителей муниципального образования «Покровское сельское поселение», после проведения общественного обсуждения.

Администрацией Покровского сельского поселения была проведена большая работа – конкурс рисунков, опрос населения, по подготовке дизайн - проектов территорий общего пользования, предполагаемых к благоустройству, которые в свою очередь также были согласованы с представителями населения.

**16. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей к активному участию в благоустройстве территорий путем проведения разъяснительной работы специалистами администрации Покровского сельского поселения.

**17. План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Покровское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» представлен в отдельном распоряжении.

**18. Адресные перечни объектов в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы**

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству, отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах и утверждаются постановлением администрации Покровского сельского поселения с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

**18.1. Адресный перечень территорий общего пользования, планируемых к благоустройству**

**в 2018-2022 годах.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Территории общего пользования** | | |
| **№ п/п** | | **Адрес объекта** |
| **с.Покровское** | | |
| 1 | 1 | пер. Парковый (кадастровый номер 61:26:0050127:96) |

**19. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

**19.1.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

**19.2.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение»;

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

**19.3**. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**19.4.** Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

-мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

-по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

**19.5.** Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**19.6.** Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

**19.7.** Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

**19.8.** Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение».

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение»;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

**19.9.** Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение Эис ≥ 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 ≤ Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы признается низкой.

**19.10.** Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

**19.11**. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi /ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi /ЗПпфi;

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы);

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

**19.12.** Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

ОР = ∑ СДпзi /N;

i=1

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя «степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi)больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

**19.13.** Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ≤ ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

**19.14.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР \* Эис ;

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы

ОР – оценка результативности муниципальной программы ;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» на реализацию муниципальной программы .

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» (далее – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Покровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цели  подпрограммы | Повышение качества и комфорта на территории Покровского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи  подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Покровского сельского поселения  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Покровского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий 2. Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения 3. Охват населения благоустроенными территориями общего пользования 4. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются:  01 января 2018 – 31 декабря 2022 года |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | 1000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  1000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  1. Увеличить долю благоустроенных территорий, отвечающих нормативным требованиям.  2. Увеличить долю благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**Подпрограммы 1**

Одним из приоритетных направлений развития Покровского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Анализ сферы благоустройства в Покровском сельском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Покровском сельском поселении имеются территории общего пользования (центральные улицы, детские, спортивные площадки и т.д.) и территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

2) благоустройство территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: обеспечение освещения общественных территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок и их ограждение, оборудование автомобильных парковок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новых дождевых канализаций, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем присутствует необходимость в обеспечении проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Восстановление асфальтобетонного покрытия, бордюрного ограждения и восстановление ландшафтного дизайна, что является одной из затратных статей расходов. Привлечение средств областного бюджетов позволит увеличить темпы роста благоустройства территорий общего пользования.

Проведение мероприятий по благоустройству объектов, расположенных на территории Покровского сельского поселения, а также территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1.**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - [Конституции](consultantplus://offline/ref=7DE4564C6C3E3131F6C197F7A47EDC65997FAD42CFF642FC380FC859x8G) Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности комфортной среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей комфортной среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни населения. Приоритетным направлением развития комфортной среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных пространств).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной подпрограммы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Покровское сельское поселение» и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленных целей подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Покровское сельское поселение».

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Покровское сельское поселение».

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы, отражены в Приложении № 2 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении № 2:

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 годы.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1. на мероприятие по ремонту наиболее посещаемых муниципальных территорий устанавливается следующий целевой индикатор.

Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = A - B, где:

P3 - увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

А - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в отчетном году, процентов;

В - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в году, предшествующем отчетному году, процентов.

2) на мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (парков) устанавливается следующий целевой индикатор.

Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков).

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P4 = A / B x 100,

где:

P4 - доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков);

A - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц;

B - общее количество мест массового отдыха населения (парков), единиц.

**3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1**

В рамках основного мероприятия «Формирование современной среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт, ремонт и содержание наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта;

2) обустройство мест массового отдыха населения.

Перечень мероприятий определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации «Покровское сельское поселение».

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи.

Перечень отдельных основных мероприятий приведен в Приложении 3.

**4. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1**

Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы, за счет всех источников финансирования на 2018 – 2022 годы представлен в [Приложении](#Par1658) 4.

В рамках подпрограммы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета – \_\_\_\_%, средств бюджета Ростовской области – \_\_\_\_\_%, средств бюджета муниципального образования «Покровское сельское поселение» - \_\_\_\_\_% , а также софинансирование за счет средств жителей в рамках муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, которые будут предусмотрены Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ростовской области местным бюджетам в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приложение 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Покровское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.1. | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | % | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
| 1.2. | Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения | ед. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.4. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Покровское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение»

| Наименование и номер основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения  на территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» | | | | | | |
| **Отдельное основное мероприятие 01**.  Благоустройство территорий общего пользования населения | Администрация Покровского сельского поселения | 2018 | 2022 | Приведение территорий для отдыха населения в соответствие с Правилами благоустройства | Проведение комплекса работ по благоустройству территорий общего пользования населения | **Показатель 1.1.**  Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий. **Показатель 1.2.** Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования  **Показатель 1.3.** Охват населения благоустроенными территориями общего пользования |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий  по благоустройству территорий муниципального образования «Покровское сельское поселение» | | | | | | |
| **Отдельное основное мероприятие 02.**  Участие жителей в благоустройстве территорий | Администрация Покровского сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение качества жизни населения | Привлечение жителей к благоустройству территорий | **Показатель 1.4.** Количество территорий в благоустройстве которых приняли участие заинтересованные граждане. |

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Покровское сельское поселение»

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Покровское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» | Администрация Покровского сельского поселения | ВСЕГО, в том числе | х | х | х | х | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования «Покровское сельское поселение» | х | х | х | х | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1.** Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | Администрация Покровского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Областной бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселения | х | х | х | х | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отдельное основное мероприятие 01.**  Благоустройство территорий общего пользования населения | Администрация Покровского сельского поселения | ВСЕГО, том числе | х | х | х | х | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования «Покровское поселение» | х | х | х | х | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |