АДМИНИСТРАЦИЯ

Покровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2016г.                                                                             №22

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Покровского

сельского поселения «Обеспечение качественными

коммунальными услугами населения и повышение

уровня благоустройства территории Покровского

сельского поселения»  за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 27.08.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжением Администрации Покровского сельского поселения от 03.09.2013г. №245 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения», Администрация Покровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 82,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Покровского

сельского поселения					В.Г. Гордиенко

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от  22.03.2016г. №  22

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Покровского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 82.

Общий объем финансирования Программы  за 2015 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 8617117,61 рублей, за счёт областного бюджета 18643367 рублей, за счёт федерального бюджета 130977рублей.

По итогам 2015 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2014 года.

За 2015 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения» осуществлялись:

-реконструкция водопроводных сетей, проведение обследования объектов комплекса водоснабжения;

-выполнены работы по корректировке расчетной схемы газоснабжения, экспертизе промышленной безопасности.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» производились следующие мероприятия:

- осуществлялось содержание сетей уличного освещения;

- выполнялись  работы по содержанию  многолетних насаждений;

- выполнялись работы по содержанию мест захоронений;

- выполнена санитарная обрезка деревьев;

- выполнены работы по очистке территории от мусора.

-выполнялись работы по содержанию памятников;

- выполнялись работы по ремонту колодцев;

- выполнялось озеленение в селе Покровском;

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения.

- Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения.

- Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Покровского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения»

В ходе обеспечения населения Покровского сельского поселения качественными коммунальными услугами были выполнены следующие мероприятия:

-Реконструкция водопроводных сетей

, проведено обследование  объектов комплекса водоснабжения;

Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»

В ходе выполнения мероприятий по благоустройству территории Покровского сельского поселения были выполнены следующие работы:

-оплата за уличное освещение;

- осуществлялось содержание сетей уличного освещения;

- выполнялись  работы по содержанию  многолетних насаждений;

- выполнялись работы по содержанию мест захоронений;

- дизинфекция воды в  общественных колодцах;

- выполнена санитарная обрезка деревьев;

- выполнена работа по очистке территории от мусора.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области обеспечения качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения в 2015 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Покровского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Покровского сельского поселения | № 21 от 19.02.14 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Покровского сельского поселения «О бюджете Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Покровского сельского поселения»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Покровского сельского поселения»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Покровского сельского поселения  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Софинансирование расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено.

Эбюдж.=27391,5/32459,8 х 100=84,4%

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Покровского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 61,4 | 61,4 | 61,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 61,4 | 61,4 | 61,4 |  |
| 1.2. | Уровень газификации Покровского сельского поселения | % | 97,9 | 98,8 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» |
| 2.1. | Общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя | м² | 28 | 28 | 28 |  |
| 2.2. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 97 | 97 | 98 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Покровского сельского поселения» |
| 3.1 | Приобретение мусоровоза | ед./тех | 0 | 1 | 1 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Покровского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения» |
| 1.1. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения, проведение обследования объектов комплекса водоснабжения | Администрация Покровского сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.01.14 | Разработать схему водоснабжения для проведения дальнейшей замены водопроводных сетей | Схема водоснабжения разработана |  |
| 1.2. | Реконструкция водоснабжения | Администрация Покровского сельского поселения | 01.01.14 | 01.09.14 | 01.01.14 | 01.09.14 | Повышение уровня водоснабжения населения Покровского сельского поселения | Повышение уровня водоснабжения населения Покровского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» |
| 2.1. | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Покровского сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Повышение качества уличного освещения | В течении года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения |  |
| 2.2. | Озеленение территории поселения | Администрация Покровского сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии | Многолетние насаждения в течение 2015 года содержались в надлежащем состоянии |  |
| 2.3. | Содержание мест захоронения | Администрация Покровского сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Содержание гражданского кладбища | На территории кладбищ удалена сорная растительность, постоянно осуществлялась уборка мусора |  |
| 2.4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Покровского сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Улучшение комплексного благоустройства территории | Улучшение комплексного благоустройства территории |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Покровского сельского поселения»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения | всего | 32459770 | 27391461,61 |
|  |  | бюджет поселения | 11181270 | 8617117,61 |
|  |  | областной бюджет | 21146200 | 18643367 |
|  |  | федеральный бюджет | 132300 | 130977 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения | всего | 20682000 | 20058659,92 |
|  |  | бюджет поселения | 1906300 | 1284315,92 |
|  |  | областной бюджет | 18643400 | 18643367 |
|  |  | федеральный бюджет | 132300 | 130977 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения | всего | 9145970 | 7203845,92 |
|  |  | бюджет поселения | 9145970 | 7203845,92 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Покровского сельском поселении | всего | 2631800 | 128955,77 |
|  |  | бюджет поселения | 129000 | 128955,77 |
|  |  | областной бюджет | 2502800 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Расходы на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | всего | 2631800 | 128955,77 |
|  |  | бюджет поселения | 129000 | 128955,77 |
|  |  | областной бюджет | 2502800 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Покровского сельского поселения»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Покровского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Реконструкция: «Неклиновский район, Покровское сельское поселение разводящих сетей водоснабжения с. Покровское» | Необходимо разработать схему водоснабжения и водоотведения, провести обследование объектов комплекса водоснабжения | Схема водоснабжения и водоотведения разработана, проведено обследование объектов комплекса водоснабжения | 606,3 | 606,3 |
| Приобретение мусоровоза | Качественная уборка территорий | Постоянно осуществлялась уборка мусора | 98,3 | 98,3 |
| Организация освещения улиц сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | В течении года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения | 163,2 | 163,2 |
| Озеленение территории поселения | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии, посадка цветов, покос травы | Многолетние насаждения содержались в течение 2014 года в надлежащем состоянии | 1,4 | 1,4 |
| Содержание мест захоронения | Улучшение территории кладбища | На территории кладбищ удалена сорная растительность, постоянно осуществлялась уборка мусора | 0,0 | 0,0 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Улучшение комплексного благоустройства территории | Улучшено комплексное благоустройство территории | 89,7 | 89,7 |
| Всего |  |  | 958,9 | 958,9 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Покровского сельского поселения»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Покровского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |  |
| Реконструкция системы водоснабжения | -100,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Постановление Администрации Покровского сельского поселения от 19.02.2014 № 21 |
| Озеленение территории | -198,4 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Постановление Администрации Покровского сельского поселения от 19.02.2014 № 21 |
| Содержание мест захоронения | -136,3 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Постановление Администрации Покровского сельского поселения от 19.02.2014 № 21 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | -421,4 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Постановление Администрации Покровского сельского поселения от 19.02.2014 № 21 |
| Организация освещения улиц сельского поселения | -200,6 | Сокращение расходов на оплату за уличное освещение в связи с экономией лимитов | Постановление Администрации Покровского сельского поселения от 29.10.2014 № 66 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий | +55,0 | Увеличение расходов на , выполнение работ по спилу аварийных деревьев | Постановление Администрации Покровского сельского поселения от 29.10.2014 № 66 |