Администрация Покровского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2012										№ 6

с. Покровское

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2010-2013 гг.» по результатам за 2011 год

Во исполнение  постановления Администрации Покровского сельского поселения от 22.12.2009 года № 25 «О порядке  принятия решения о разработки долгосрочных целевых программ Покровского сельского поселения, их формирования и реализации и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой  муниципальной программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2010-2013 гг.» по результатам за 2011 год , согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2010-2013 гг.» по результатам за 2011 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Покровского

сельского поселения				              В.Г.Гордиенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 20.03.2012г.     № 6

О Т Ч Е Т

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой   программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2010-2013 гг.»по результатам за 2011 год

| № пп | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. руб.) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс.руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Всего по Программе | всего | 18025,700 | 17831,02678 | 17831,02678 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 14925,100 | 14925,014 | 14925,014 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 3100,600 | 2906,01278 | 2906,01278 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Неклиновский район, Покровское сельское поселение, разводящие сети водоснабжения с.Покровское (реконструкция) | Фонд софинансирования расходов | Начало 25.04.2010-2013г В 2011год по графику апрель-сентябрь | Администрация Покровского сельского поселения | всего | 17135,600 | 17135,492 | 17135,492 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет ФСР | 14925,100 | 14925,014 | 14925,014 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 2210,500 | 2210,478 | 2210,478 | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Прочие работы по водопроводу,газопроводу | Прочие работы | 10,01,2011 по 31,12,2011г. | Администрация Покровского сельского поселения | всего | 890,100 | 695,53478 | 695,534,78 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет ФСР |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 890,100 | 695,53478 | 695,53478 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 2

К постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 20.03.2012г. №  6

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой инвестиционной программе  «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2010-2013 гг.» по результатам за 2011 год

| менование мероприятия | Показатели и результативности долгосрочных целевых программ Покровского сельского поселения | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Идиница измерения | план | факт | Отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | Среднесуточный отпуск воды потребителям. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением Доля водоводов и водопроводных сетей, нуждающихся в ремонте, от общей одиночной протяженности водоводов и водопроводных сетей. Потери воды | л/сутки % % % | 938,6 72,4 76 50,3 | 834,1 78,2 70 46,0 | 92,6 1,086 1,093 | 18025,7 |  | 14925,1 | 3100,6 |  | 17831,0 |  | 14925,0 | 2906,0 | - | 100 |
| Неклиновский район, Покровское сельское поселение, разводящие сети водоснабжения с.Покровское (реконструкция) | Доля водоводов и водопроводных сетей, нуждающихся в реконструкции, от общей одиночной протяженности водоводов и водопроводных сетей. Потери воды | % % |  |  |  | 18025,7 |  | 14925,1 | 3100,6 |  | 17831,0 |  | 14925,0 | 2906,0 |  | 100 |